На основу члана 146. Статута општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 3/2019), начелник Општинске управе Беочин доноси

УПУТСТВО

О ПОСТУПКУ УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Овим упутством уређује се поступање комуналног инспектора, извођача радова и управљача депоније – ЈКП „Беочин“ код извођења радова на уклањању дивљих депонија.

1. Комунални инспектор Општинске управе Беочин, непосредним опажањем на терену утврђује постојање дивљих депонија и приоритете њиховог уклањања.

На одређивање приоритета утиче близина стамбених објеката, закрченост путева отпадом, приступачност локације и други фактори које инспектор утврди на терену.

О обиласку локације комунални инспектор сачињава записник у који се уноси процењена количина отпада који је потребно уконити и исти се доставља извођачу радова. 	Саставни део записника су фотографије депоније.

2. По добијању записника, а пре почетка уклањања дивље депоније извођач радова и комунални инспектор обилазе депонију и дефинишу радове које је потребно извести.

3. Извођач радова на уклањању дивље депоније дужан је да отпад са депоније одвезе на депонију "Танцош" у Беочину и одлаже на место које одреди управљач депоније ЈКП "Беочин" Беочин.

Извођач радова на уклањању дивље депоније дужан је да отпад са депоније сакупља и одвози на прописан начин и адекватним возилом, водећи рачуна да се отпад не расипа и не подиже прашина.

Уколико дође до расипања отпада са возила, извођач радова је дужан да  расути отпад одмах покупи и уклони.

4. Извођач радова је обавезан да у току уклањања дивље депоније уредно попуњава податке у табели:

"Евиденција о отпаду уклоњеном са дивље депоније и предатом на депонију Танцош“

која је саставни део овог упутства, а коју ће добити уз записник којим се налаже чишћење депоније.

Одговорно лице ЈКП "Беочин" на депонији "Танцош" својим потписом у табели оверава сваку истоварену количину отпада извођачу радова.

Табела са подацима о депонованој количини отпада биће основ за израчунавање трошкова чишћења дивље депоније.

5. О завршетку уклањања дивље депоније извођач радова је обавезан да обавести комуналног инспектора Општинске управе Беочин који ће извршити контролу изведених радова и о истом сачинити записник.

Табела "Евиденција о отпаду уклоњеном са дивље депоније и предатом на депонију Танцош“ и Записник о контроли изведених радова обавезни су део документације потребне за плаћање услуге за изведене радове на уклањању дивље депоније.

# ОПШТИНА  БЕОЧИН

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                                    Начелник:

Број: 01-352-73                                                                                     Секула Петровић,  дипл. правни

Дана, 16.04.2021. године

ЕВИДЕНЦИЈА

о отпаду уклоњеном са дивље депоније и предатом

на депонију "Танцош"

| Извођач радова : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација дивље депоније : |  |  |  |  |
| Датум | Време | Подаци о возилу којим се отпад довози на депонију Танцош (марка, носивост) | Регистарска ознака возила којим се отпад довози на депонију Танцош | Потпис овлашћеног радника ЈКП "Беочин" |